东南大学九龙湖校区桃园学生宿舍智能化安装工程

招标公告

项目名称：东南大学九龙湖校区桃园学生宿舍智能化安装工程。

项目地点：东南大学九龙湖校区。

项目概况：东南大学九龙湖校区桃园学生宿舍智能化安装工程建筑面积约14454㎡，建筑高度约为19.8m，为六层框架结构，属新建工程。主要功能为学生宿舍。本次招标主要内容为东南大学九龙湖校区桃园学生宿舍智能化安装工程。

1.投标单位条件

1.1 投标人须具有法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证；ISO9000质量认证书；并提供复印件。

1.2具有建筑智能化施工贰级以上资质或网络综合布线专业施工资质 。

2.本工程最高限价：30万。

3.付款及结算方式:

材料进场并经验收合格后，付至合同价(扣除甲供材料款)的30%；工程竣工验收合格后，付至合同价(扣除甲供材料款)的70%；经工程审计后，付至审定价的95%，留5%的质保金，两年后无质量问题一次付清，质保金不计息。质保期2年(自分项工程验收合格之日起算)。每次付款，乙方都需提供符合甲方财务要求的相应数额发票，并提供加盖财务专用章的真伪验证单。结算时需提供高限额的发票。（调高发票限额可向主管税务局申请）。

4.工程审计结算按东南大学校通知[2011]89号文关于印发《东南大学基本建设、维修、装饰工程竣工结算审计办法》的通知执行。

5.综合布线系统和网络系统

本工程的网络线和网络面板及模块选用以下任意一个罗森博格、德特威勒、TCL罗格朗、普天超五类非屏蔽系统。

安防监控系统设备选用以下品牌海康威视、天地伟业、中兴力维。

上述文件除提供原件外，另须提供一套原件复印件并加盖公章。（请在封面注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱）。

报名及资格预审截止时间：2016年5月19日下午4:00。

报名资格预审材料送审地点：南京市四牌楼2号东南大学河海院一楼招投标管理办公室105。联系电话：025-83795585

东南大学招投标管理办公室

2016年5月13日