东南大学九龙湖校区土木、交通教学科研大楼弱电

系统安装工程招标公告

项目名称：东南大学九龙湖校区土木、交通教学科研大楼弱电系统安装工程

项目地点: 东南大学九龙湖校区

项目概况：九龙湖校区土木、交通教学科研楼建筑面积约50400㎡，建筑高度约为61.92m，为十六层框架结构，属新建工程。主要功能为教学科研楼。本次招标主要内容为东南大学九龙湖校区土木、交通教学科研大楼弱电系统安装工程。

投标单位条件

1) 法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证；

2) 投标人须具有ISO9000质量认证书；

3) 注册资金1000万元以上，

4) 具有建筑智能化施工贰级以上资质或网络综合布线专业施工资质

多年从事弱电、综合布线、安防工程经验，能提供近3年来500万元以上（含500万元）工程业绩

5) 本工程最高限价：230万

付款及结算方式:

| 项目名称 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 办公楼、实验楼弱电系统工程 | 第1次付款：合同签订进场施工后，付至合同款价的30% | 每次付款，卖方都需提供符合买方财务要求的相应数额发票，并提供加盖财务专用章的真伪验证单。结算时需提供高限额的发票。 |
|  | 第2次付款：办公楼工程完工并经单项验收合格后，付至所完成工作量价的70% |  |
|  | 第3次付款：实验楼工程完工并经单项验收合格后，付至所完成工作量价的70% |  |
|  | 第4次付款：办公楼、实验楼经工程审计后，付至审定价的95%，留5%的质保金 |  |
|  | 尾款：工程完工并经单项验收合格之日起，满两年无质量问题一次付清，质保金不计息 |  |

综合布线系统和网络系统

本工程的网络线和网络面板及模块选用以下任意一个罗森博格、德特威勒、TCL罗格朗六类非屏蔽系统

安防监控系统设备选用以下品牌海康威视、天地伟业、中兴力维

上述文件除提供原件外，另须提供一套原件复印件并加盖公章。

资格预审时间：2015年9月24日下午4：00。

东南大学招投标管理办公室

2015年9月17日